قواعد وأنظمة بناء وتطوير المشاريع الخدمية وB2B

Playbook تشخيص → منتجة → بيع → تنفيذ → قياس → تعلم → أتمتة

نسخة موحّدة — 1 سبتمبر 2026

المصدر الأساسي: محادثات المشروع + الملفات المتاحة + البحث في البريد وDrive

الفكرة الحاكمة

الخدمة القوية لا تبدأ من «ماذا نستطيع أن نقدم؟» بل من «ما القرار أو النتيجة التي يحتاجها العميل؟ وما الدليل أن المشكلة تستحق التدخل؟». النظام التالي مستخرج من خبرة مشروع المطاعم والقواعد التشغيلية المرتبطة به، ثم جرى تعميمه ليصلح للشركات الخدمية وB2B.

A. 20 قاعدة حاكمة

R01 — التشخيص قبل الحل — لا تبيع إعلانًا أو تدريبًا أو نظامًا قبل إثبات السبب الجذري للمشكلة.

R02 — النتيجة قبل النشاط — سمِّ المنتج بنتيجته: استقرار، ربحية، جاهزية، نمو، تقليل هدر؛ لا بعدد الجلسات فقط.

R03 — الدليل قبل الرأي — كل توصية تحتاج Evidence + KPI. إذا غاب الدليل تبقى «فرضية».

R04 — Baseline قبل الادعاء — لا تقل «تحسن» قبل وجود Baseline وActual بنفس التعريف والفترة.

R05 — مصدر حقيقة واحد — رقم واحد لكل مؤشر مع مصدر وتاريخ ومالك للبيان.

R06 — صاحب قرار واضح — لا تدخل رحلة بيع طويلة مع شخص لا يملك قرارًا أو وصولاً لصاحب القرار.

R07 — العميل غير المناسب تكلفة — ضع معايير قبول ورفض؛ ليس كل Lead فرصة.

R08 — عرض واحد أولاً — قبل تعدد الباقات، اثبت عرضًا واحدًا على شريحة واحدة.

R09 — التشخيص منتج — التشخيص المدفوع ليس «مقدمة مجانية»؛ هو منتج يقلل غموض القرار ويؤهل عقد التنفيذ.

R10 — التنفيذ جزء من القيمة — التقرير وحده لا يغيّر الشركة؛ اربط التوصية بمسؤول وموعد ومؤشر.

R11 — لا Founder Bottleneck — أي معرفة تتكرر مرتين يجب أن تبدأ رحلة التوثيق والتفويض.

R12 — لا كود قبل الدليل — اثبت الخطوة يدويًا مع 2–5 عملاء قبل أتمتتها أو تحويلها إلى SaaS.

R13 — AI للتنسيق لا للحقيقة — الذكاء الاصطناعي يصيغ ويصنف ويقارن؛ الحقيقة تأتي من ملفات العميل وبياناته والملاحظة البشرية.

R14 — 72-Hour Rule — كل قرار ينتج إجراءً واحدًا يبدأ خلال 72 ساعة، وإلا فهو رأي مؤجل.

R15 — لا Owner جماعي — كل مهمة لها شخص واحد مسؤول، حتى لو شارك خمسة في التنفيذ.

R16 — التسعير بعد النطاق — السعر يتبع حجم المشكلة، عمق التدخل، المخاطر، الموارد والقيمة؛ لا رقم ثابت بلا سياق.

R17 — المحتوى أداة تشخيص — المحتوى الأفضل يجعل العميل يقول «هذه مشكلتي»، ثم يقوده لتشخيص، لا يشرح كل الحل مجانًا.

R18 — Case Study أصل مالي — كل مشروع مكتمل يجب أن ينتج حالة موثقة قابلة للبيع: قبل/بعد/قرار/أثر/شهادة.

R19 — المراجعة أسبوعية — كل أسبوع: ما الذي تغير؟ ما الدليل؟ ماذا نوقف؟ ماذا نضاعف؟

R20 — التوسع بعد التكرار — لا تضف قطاعًا أو منتجًا أو منصة إلا بعد تكرار النجاح في الأصل وتوثيقه.

B. نظام تصنيف المعلومة والثقة

كل معلومة تدخل النظام تأخذ نوعًا ومستوى ثقة. يمنع خلط «قال العميل» مع «ثبت بالبيانات».

| النوع | التعريف | الثقة |
| --- | --- | --- |
| V — Verified | موثق بعقد/كشف/نظام/قياس مباشر | مرتفع جدًا |
| O — Observed | شوهد ميدانيًا أو سُجل عمليًا | مرتفع |
| C — Client-stated | صرّح به العميل ولم يُتحقق بعد | متوسط |
| E — Estimated | تقدير بمعادلة وافتراضات معلنة | متوسط/منخفض |
| H — Hypothesis | فرضية تحتاج اختبارًا | منخفض |

صيغة إلزامية لكل رقم متغير: القيمة + الوحدة + التاريخ/الفترة + المصدر + مستوى الثقة + المسؤول.

C. خوارزمية التشخيص

1. حدد المشكلة الظاهرة بكلمات العميل دون إعادة تفسير.

2. اسأل: ما الدليل؟ متى بدأت؟ ما حجم الأثر؟ من يتأثر؟

3. اجمع Baseline من 3–10 مؤشرات فقط مرتبطة بالقرار.

4. افصل الأعراض عن الأسباب عبر Why × 5 أو شجرة أسباب.

5. رتب الأسباب حسب: أثر مالي × احتمال الصحة × سهولة الاختبار.

6. ابنِ 1–3 فرضيات فقط، لا عشرين فكرة.

7. اختبر أرخص فرضية بأسرع تجربة قابلة للقياس.

8. حوّل النتيجة إلى قرار: Go / Modify / Hold / Kill.

9. أنشئ خطة تنفيذ: Task + Owner + Due + KPI + Review.

10. بعد التنفيذ سجل Actual والفرق عن Baseline وما تعلمته.

الصيغة المختصرة: إشارة → مشكلة ظاهرة → دليل → سبب محتمل → اختبار → قرار → تنفيذ → قياس → تعلم.

D. نظام تأهيل العميل B2B

لا تُعامل كل Lead كفرصة. استخدم درجة من 100، ولا تعتمد أي بند بلا دليل.

| العامل | الوزن | سؤال التحقق |
| --- | --- | --- |
| شدة الألم/الأثر المالي | 20 | هل المشكلة تكلف مالًا/وقتًا/عملاء؟ |
| الاستعجال | 15 | لماذا الآن؟ وما تكلفة التأجيل؟ |
| الميزانية/القدرة على الدفع | 15 | هل توجد ميزانية أو مسار اعتماد؟ |
| الوصول لصاحب القرار | 15 | من يوقع/يعتمد؟ وهل نحن معه؟ |
| ملاءمة الخبرة/التخصص | 15 | هل حللنا مشكلة مشابهة؟ |
| توفر البيانات/إمكانية القياس | 10 | هل يمكن قياس قبل/بعد؟ |
| قيمة استراتيجية/مرجعية | 10 | هل يفتح سوقًا/قطاعًا/حالة قوية؟ |

• 80–100: أولوية عالية — انتقل للتشخيص/المقترح.

• 60–79: فرصة مشروطة — أغلق فجوة محددة قبل الاستثمار البيعي الكبير.

• <60: Nurture/Hold — لا تستهلك وقت خبير التنفيذ.

E. رحلة العميل القياسية للخدمات عالية القيمة

1. جذب — محتوى/إحالة/شراكة تشخص ألمًا محددًا.

2. تأهيل — نوع النشاط، الحجم، المشكلة، أثرها، صاحب القرار، الاستعجال.

3. Discovery — فهم الواقع والقيود والبيانات؛ لا تقديم حلول كاملة.

4. Diagnostic — تقييم موثق + Baseline + فرص + مخاطر + أولويات.

5. Proposal — نطاق واضح، مخرجات، مدة، مسؤوليات، استثناءات، سعر، KPI.

6. Close — قرار وخطوة دفع/توقيع؛ سبب خسارة إن لم يغلق.

7. Onboarding — مصادر البيانات، أصحاب المصلحة، جدول التنفيذ، قناة التواصل.

8. Delivery — SOP/تنفيذ/تدريب/مراجعات وفق الخطة.

9. Measurement — Actual مقابل Baseline + تفسير الفرق.

10. Expansion — Case Study → Renewal/Upsell → Referral.

F. نظام منتجة الخدمة

أي خدمة يجب أن تنتقل من «اعتماد على الخبير» إلى «نظام قابل للتكرار» عبر ست طبقات:

1. وعد واحد: النتيجة الرئيسية بصياغة مفهومة.

2. مدخلات محددة: ما البيانات/الزيارات/المعلومات المطلوبة؟

3. منهج: خطوات ثابتة + نقاط قرار.

4. مخرجات: ملفات/لوحات/SOP/خطة/تقرير واضحة.

5. قياس: Baseline/KPI/Actual/Review.

6. حدود: ما الذي لا يشمله العرض ومتى يحتاج Change Request.

سُلّم المنتجات المقترح: Diagnostic → Roadmap → Implementation Program → Retainer/Management → License/OS/SaaS.

G. استخراج عقل الخبير وتحويله إلى IP

المعرفة الصريحة: خطوات، ملفات، معادلات، قوالب، وصفات، قوانين.

المعرفة الضمنية: كيف يلاحظ الخبير شيئًا لا يراه المبتدئ؟

قواعد القرار: إذا حدث X ومعه Y فافعل Z؛ ومتى لا تفعل؟

الاستثناءات: متى لا تنطبق القاعدة؟ وما إشارات الخطر؟

الأسئلة التشخيصية: ما الأسئلة التي تكشف الحقيقة بسرعة؟

أمثلة الحدود: حالات نجاح/فشل ولماذا.

مؤشرات الجودة: كيف يعرف الخبير أن المخرج مقبول أو سيئ؟

ترتيب الأولويات: ماذا يفعل أولًا؟ وما الذي يؤجله؟

قاعدة: المعرفة التي لا يمكن لموظف جديد استخدامها بدون صاحبها ليست أصلًا مؤسسيًا بعد.

H. نظام المبيعات والمتابعة

• كل Lead له Stage + Owner + Next Action + Due Date + Value + Probability + Source.

• لا توجد «متابعة مفتوحة». كل متابعة لها سبب وقيمة مضافة وموعد.

• إذا لم يرد العميل: Follow-up 1 = تلخيص قيمة/سؤال قرار، Follow-up 2 = دليل/حالة، Follow-up 3 = إغلاق الحلقة باحترام.

• الاعتراض يعالج بالدليل لا بالضغط: السعر → قيمة/تكلفة المشكلة؛ الوقت → تكلفة التأجيل؛ الثقة → حالة/منهج/ضمان نطاق؛ «نفكر» → معيار القرار وموعده.

• سجل Lost Reason إلزامي: Price / No Urgency / No Authority / No Fit / Competitor / No Response / Timing.

I. التسعير واقتصاديات الوحدة للخدمة

قبل اعتماد أي سعر احسب «تكلفة التسليم» وليس فقط سعر السوق.

Delivery Cost = ساعات الخبراء × تكلفة الساعة + ساعات الفريق + سفر/مواد/أطراف ثالثة + تكلفة خدمة العميل + احتياطي مخاطر.

Contribution Margin = سعر العقد − التكلفة المتغيرة المباشرة. لا تتوسع إذا كان الهامش لا يتحمل اكتساب العميل وإعادة العمل.

• التسعير النهائي يوازن: Value to Client + Scope + Complexity + Risk + Scarcity + Delivery Cost.

• أي خصم يجب أن يقابله شيء: تقليل نطاق، سرعة قرار، دفع مقدم، دراسة حالة، أو عقد أطول. لا خصم مجاني.

J. لوحة مؤشرات B2B الأساسية

| المجال | المؤشرات |
| --- | --- |
| المبيعات | Leads، Qualified، Diagnostics، Proposals، Win Rate، Sales Cycle، Avg Deal Size. |
| التسليم | On-time milestones، Rework، Utilization، Gross/Contribution Margin. |
| القيمة | Baseline→Actual، KPI achieved، وقت الوصول لأول قيمة. |
| العميل | NPS/رضا، Renewal، Upsell، Referral، Churn. |
| المعرفة | SOP coverage، % خطوات يمكن تنفيذها دون المؤسس، عدد حالات موثقة. |
| التركيز | عدد المبادرات المفتوحة، Age of backlog، قرارات Go/Hold/Kill. |

K. نظام القرار الأسبوعي

1. ما أهم نتيجة مالية/تشغيلية تغيرت هذا الأسبوع؟

2. ما الدليل؟ وهل هو Verified أم مجرد انطباع؟

3. أين أكبر انحراف عن الخطة؟

4. ما السبب المرجح؟ وما الاختبار الأسرع؟

5. ما قرار واحد يجب أن يبدأ خلال 72 ساعة؟

6. ماذا نوقف أو نضعه Backlog حتى لا يشتت الأولوية؟

7. ما معلومة جديدة يجب أن تدخل مكتبة المعرفة أو SOP؟

L. بوابة بناء التقنية والـAI

لا تتحول الخدمة إلى منصة لمجرد أن التقنية ممكنة. تمر كل خاصية بأربع بوابات:

1. تم تنفيذ الخطوة يدويًا مرات كافية وفُهمت استثناءاتها.

2. لها مدخلات ومخرجات وتعريف نجاح واضح.

3. توفر وقتًا/مالًا أو ترفع الجودة بما يمكن قياسه.

4. لا تستبدل قرارًا بشريًا عالي المخاطر دون Review/Approval.

دور AI المقترح: استخراج وتصنيف → مقارنة → صياغة → اقتراح فرضيات → تنبيه تناقضات. لا يُسمح له باختراع Baseline أو نتيجة أو «حقيقة» غير موجودة في المصادر.

M. نظام الفرص للمشاريع الخدمية

كل فرصة جديدة تدخل بطاقة موحدة، حتى لا تتحول الفكرة إلى مشروع مشتت:

1. Signal — ما الإشارة التي جعلتنا ننتبه؟

2. Problem — ما المشكلة الظاهرة؟

3. Asset/Capability — ما الذي نملكه لحلها؟

4. Stakeholders — من الأطراف وصاحب القرار؟

5. Hypothesis — لماذا نعتقد أنها فرصة؟

6. Evidence — ما الدليل؟

7. Economics — قيمة أولية/تكلفة/هامش/حجم سوق قريب.

8. Risk — ما الذي قد يفشل الفكرة؟

9. Test — أرخص اختبار خلال 7–14 يومًا.

10. Decision — Go / Modify / Hold / Kill.

N. SOP مختصر لتشغيل أي مشروع خدمة B2B

الترتيب التشغيلي القياسي:

ICP → Problem → Evidence → Offer → Qualification → Diagnostic → Proposal → Close → Onboarding → Baseline → Execution → KPI Review → Actual → Case Study → Renewal/Referral → Knowledge Update.

شرط الانتقال بين المراحل: لا تتجاوز مرحلة لأن «العميل مستعجل». الاستثناء يوثق كقرار ومخاطرة.

O. قواعد التوقف ومنع التشتت

• ميزة جديدة: هل غيابها يمنع أول بيع/تسليم؟ إن لا → Backlog.

• تطوير تقني: هل ثبتت الخطوة يدويًا؟ إن لا → اختبر يدويًا.

• توصية: هل لها دليل وKPI؟ إن لا → فرضية فقط.

• نتيجة: هل يوجد Baseline وActual؟ إن لا → لا تُعلن نجاحًا.

• مشروع جديد: هل يجلب عميلًا، ينفذ قدرة قائمة، أو يبني معرفة/بيانات قابلة لإعادة الاستخدام؟ إن لا → Hold.

• اجتماع: هل ينتج قرارًا أو إجراءً؟ إن لا → ألغِ/اختصر.

P. أمر تشغيل مختصر يمكن وضعه داخل أي نظام/ريبلت

تعامل مع كل مشروع خدمة/B2B كدورة قرار لا كقائمة مهام. ابدأ بمصدر الحقيقة والـBaseline، ثم صنّف كل معلومة إلى Verified/Observed/Client-stated/Estimated/Hypothesis. لا تقدّم حلاً قبل إثبات المشكلة والسبب الجذري. حوّل كل فرصة إلى: Signal→Problem→Evidence→Economics→Risk→Test→Decision. حوّل كل عميل إلى: Lead→Qualified→Diagnostic→Proposal→Won/Lost→Onboarding→Baseline→Execution→KPI Review→Actual→Case Study→Renewal/Referral. كل توصية لها Evidence+KPI، وكل مهمة لها Owner+Due Date، وكل قرار يبدأ إجراءً خلال 72 ساعة. لا رقم بلا مصدر وتاريخ، لا نتيجة بلا Baseline/Actual، لا كود قبل إثبات الخطوة يدويًا، ولا ميزة جديدة إذا لم تمنع البيع أو التسليم الحالي. استخدم AI للتنظيم والمقارنة والصياغة فقط، ولا تسمح له بإنشاء حقائق أو أرقام غير موجودة. في نهاية كل أسبوع أعطِ قرار Go/Modify/Hold/Kill، وحدّث مكتبة المعرفة بما تعلمناه.

Q. مؤشرات نجاح تطبيق النظام خلال 90 يومًا

1. 100% من الفرص النشطة لها Owner وNext Action وDue Date.

2. 100% من الأرقام المهمة لها مصدر وتاريخ وثقة.

3. ≥80% من المشاريع المدفوعة تبدأ بـBaseline واضح.

4. كل مشروع مكتمل ينتج Case Study أو سببًا موثقًا لعدم إنتاجها.

5. انخفاض الخطوات التي تتطلب المؤسس وحده أسبوعًا بعد أسبوع.

6. وجود عرض واحد على الأقل يكرر البيع والتسليم 3 مرات بنفس المنهج.

7. أي تقنية جديدة مرتبطة بوقت/تكلفة/جودة قابلة للقياس.

الخلاصة

المنهج ليس «نظام إدارة مشاريع» تقليديًا؛ هو نظام إدارة قرار وقيمة. الفرق الأساسي: كل شيء يبدأ بالدليل، يمر بقرار، ينتهي بقياس، ثم يتحول التعلم إلى أصل مؤسسي. بهذه الطريقة تنمو شركة الخدمات من خبرة فردية إلى منتج متكرر، ثم إلى نظام، وبعدها فقط إلى منصة قابلة للتوسع.