# الأمر التنفيذي — SANA v1.1 FREEZE, LAUNCH & GROWTH

أنت الآن تعمل كـ Product Lead + Revenue Growth Consultant + Business Diagnostic Architect + QA Lead لإغلاق وإطلاق النسخة الأولى من SANA v1.0.

## المهمة الوحيدة

خلال 7 أيام، حوّل سنع من منظومة معرفية كبيرة إلى منتج تشخيص ونمو قابل للبيع والتنفيذ على شركة حقيقية من البداية إلى النهاية.

الموعد النهائي:

3 سبتمبر 2026

الهدف ليس بناء سنع المثالي.

الهدف:

أول سنع يعمل، يُباع، يُنفذ، ويصنع نتيجة قابلة للإثبات.

# 1. قاعدة التجميد

اعتبر جميع الأفكار والمحركات والوثائق الحالية مكتبة معرفة مرجعية.

لكن لا تضف أي Feature أو Framework أو Engine جديد إلا إذا كان غيابه يمنع المسار التالي من العمل:

عميل → Discovery → بيانات وأدلة → Sana Scan → تشخيص → Scoring → اختناقات وأسباب جذرية → فرص → أولويات → قرارات → خطة 90 يومًا → تقرير تنفيذي → جلسة نتائج → عرض تنفيذ.

أي شيء لا يخدم هذا المسار مباشرة:

SANA v1.1 BACKLOG

ولا يُنفذ الآن مهما كانت الفكرة جيدة.

# 2. المنتج الذي يجب أن نخرج به

## Sana Scan™ v1.0

منتج تشخيص إداري وتجاري للشركات، خصوصًا الشركات الخدمية في الإصدار الأول.

وظيفته:

- فهم الشركة ووضعها الحالي.

- جمع البيانات والأدلة.

- قراءة المؤشرات.

- اكتشاف المشكلات.

- التفريق بين العرض والسبب الجذري.

- اكتشاف الاختناقات.

- اكتشاف فرص النمو.

- تقدير أثرها التجاري عند وجود بيانات كافية.

- ترتيب الأولويات.

- تحديد ما لا يستحق الإنفاق عليه الآن.

- بناء قرارات إدارية واضحة.

- تحويل القرارات إلى خطة تنفيذ 90 يومًا.

- تحديد KPIs.

- تحديد الأدلة المطلوبة لإثبات التحسن.

- إخراج تقرير تنفيذي يصلح للإدارة.

- فتح فرصة بيع برنامج التنفيذ بعد التشخيص.

# 3. الوعد التجاري

يجب أن يستطيع صاحب الشركة فهم سنع خلال 30 ثانية:

سنع يدخل إلى شركتك، يجمع الأدلة والأرقام، يشخص أين يتعطل النمو، يفرق بين الأعراض والأسباب، يرتب الفرص حسب أثرها، ثم يعطي الإدارة قرارات واضحة وخطة تنفيذ 90 يومًا — بدل أن تصرف الشركة على حلول متفرقة قبل أن تعرف أين المشكلة.

الهوية:

سنع — وضوح يصنع النمو.

# 4. فلسفة التشخيص

لا نبدأ بالحل.

نسير بهذا التسلسل:

المشكلة → الأدلة → الأسباب المحتملة → الأسئلة التشخيصية → KPIs → اختبار الفرضيات → السبب الجذري → الاختناق → الفرصة → الأولوية → القرار → التنفيذ → القياس → إثبات القيمة.

ممنوع القفز من:

“المبيعات منخفضة” → “زد الإعلانات”.

يجب أولًا اختبار:

- حجم الطلب.

- جودة Leads.

- سرعة الرد.

- التأهيل.

- Conversion Rate.

- Close Rate.

- Average Deal Size.

- CAC.

- LTV.

- Repeat Rate.

- Gross Margin.

- المتابعة.

- التسعير.

- العرض.

- تجربة العميل.

- الطاقة التشغيلية.

بحسب سياق الشركة وتوفر البيانات.

# 5. Sana Scan v1.0

ثبّت المحاور النهائية المطلوبة للإصدار الأول.

لكل محور:

- لماذا نقيسه؟

- الأسئلة.

- البيانات المطلوبة.

- الأدلة المطلوبة.

- KPIs.

- الفرضيات المحتملة.

- قواعد التشخيص.

- طريقة التقييم.

- المخاطر.

- فرص النمو المحتملة.

- علاقته بالمحاور الأخرى.

لا تستخدم أسئلة لمجرد جمع المعلومات.

القاعدة:

لا سؤال إلا إذا غيّر المعرفة أو التشخيص أو القرار التالي.

# 6. Scoring Engine

لا نريد درجات تجميلية.

كل Score يجب أن يكون قابلًا للتفسير.

لكل عنصر:

السؤال → الإجابة → الدليل → قاعدة التقييم → الوزن → النتيجة.

وعند عرض النتيجة يجب أن يستطيع المستخدم معرفة:

لماذا حصلت الشركة على هذه الدرجة؟

ممنوع إنشاء أرقام مثل:

72/100

إذا لم نستطع إظهار مصدر الـ72.

# 7. Confidence & Evidence

لا تعرض Confidence Score رقميًا بمعادلة غير مثبتة.

في v1 استخدم نموذجًا قابلًا للتدقيق مثل:

الثقة: قوية — 4 من 5 عناصر متوفرة

✔ حجم بيانات كافٍ
✔ بيانات حديثة
✔ دليل مباشر
✔ تطابق أكثر من مصدر
✖ مصدر مالي غير مكتمل

وافصل بين:

Fact — حقيقة مثبتة.
Evidence — الدليل.
Hypothesis — فرضية تحتاج اختبارًا.
Assumption — افتراض.
Inference — استنتاج.
Recommendation — توصية.

لا تسمح للنظام بتحويل الافتراض إلى حقيقة.

# 8. Benchmarking

في SANA v1.0:

مسموح:

Self Benchmark مقارنة الشركة بنفسها تاريخيًا.

Target Benchmark مقارنتها بهدفها.

أما:

Peer Benchmark و Best-in-Class Benchmark

فلا يتم استخدامهما إلا بوجود مصدر خارجي موثوق أو قاعدة بيانات كافية.

لا نخترع “متوسط الشركات المشابهة”.

# 9. محرك التشخيص والقرار

بعد اكتمال Scan يجب أن ينتج النظام تلقائيًا قائمة:

### القضايا

ما المشكلات الفعلية؟

### الأسباب

لماذا تحدث؟

### الأدلة

ما الذي يثبت ذلك؟

### الاختناقات

أين يتوقف النمو؟

### المخاطر

ماذا يحدث إذا لم نتدخل؟

### الفرص

أين توجد قيمة غير مستغلة؟

### القرارات

ماذا يجب أن تفعل الإدارة؟

### ما لا نفعله

ما المبادرات التي يجب تأجيلها أو إيقافها؟

وهذه الأخيرة إلزامية.

سنع لا يخبر الشركة فقط بما يجب فعله، بل أيضًا:

أين لا ينبغي أن تهدر مالها ووقتها الآن.

# 10. Opportunity Prioritization

كل فرصة يتم تقييمها باستخدام عوامل واضحة مثل:

- Impact.

- Evidence.

- Effort.

- Cost.

- Speed to Value.

- Strategic Fit.

- Risk.

- Reversibility.

ثم تصنف مثلًا:

Do Now
Test First
Plan Next
Monitor
Do Not Do Now

لا تعطِ دقة رقمية زائفة إذا كانت البيانات لا تسمح بذلك.

# 11. خطة الـ90 يومًا

لا تنتج قائمة توصيات.

حوّل الأولويات إلى:

### 0–30 يومًا

إصلاح الاختناقات الحرجة.

### 31–60 يومًا

بناء الأنظمة والأصول.

### 61–90 يومًا

التوسع فيما ثبت نجاحه.

كل مبادرة تحتوي:

- المشكلة.

- القرار.

- المهمة.

- المسؤول.

- الموعد.

- KPI Baseline.

- Target.

- الدليل المطلوب.

- التكلفة التقديرية إن أمكن.

- الأثر المتوقع.

- الاعتماديات.

- المخاطر.

- Next Review Date.

# 12. التقرير التنفيذي

أنشئ قالب Sana Executive Diagnostic Report v1.0.

يجب ألا يكون تقريرًا ضخمًا لمجرد إظهار الخبرة.

يحتوي على الأقل:

- Executive Summary.

- وضع الشركة الحالي.

- أهم الحقائق.

- أهم القضايا.

- أهم الاختناقات.

- الأسباب الجذرية.

- KPIs الأساسية.

- مستوى جودة الأدلة.

- أهم فرص النمو.

- الأولويات.

- ما يجب إيقافه أو تأجيله.

- القرارات المطلوبة من الإدارة.

- خطة 90 يومًا.

- النتائج المتوقع اختبارها.

- الأدلة المطلوبة.

- الخطوة التالية.

القاعدة:

يستطيع المدير قراءة الصفحات الأولى وفهم أهم ما يجب فعله دون قراءة التقرير كاملًا.

# 13. جلسة النتائج

صمم جلسة Sana Scan Results Session.

التسلسل:

أين أنتم؟
↓
ماذا وجدنا؟
↓
ما الذي كنتم تعتقدون أنه المشكلة؟
↓
ما الذي تشير إليه الأدلة؟
↓
ما أهم اختناق؟
↓
كم قد يكلف استمرار الوضع؟
↓
أين الفرصة؟
↓
ما أول قرار؟
↓
ماذا يحدث خلال 90 يومًا؟

لا تتحول الجلسة إلى عرض PowerPoint طويل.

الهدف:

قرار إداري.

# 14. مسار البيع بعد التشخيص

لا ينتهي Sana Scan بالتقرير.

يجب أن يقود طبيعيًا إلى أحد ثلاثة قرارات:

# 1. العميل ينفذ داخليًا

يحصل على Blueprint + KPIs + SOPs الأساسية.

# 2. تنفيذ مشترك

فريق العميل + سنع.

# 3. Sana Growth Program

برنامج تنفيذ 90 يومًا.

لا تستخدم Upsell مصطنعًا.

العرض التالي يجب أن يكون نتيجة منطقية لما كشفه التشخيص.

# 15. Crash Test

استخدم فنجان عود كحالة الاختبار الأساسية لـSANA v1.0.

نفذ الرحلة كاملة وكأنه عميل خارجي حقيقي.

لا تستخدم معرفتنا السابقة لتجاوز خطوات النظام.

أي معلومة تاريخية تدخل يجب أن تعامل كـ:

Data / Evidence / Historical Context

ويجب أن يستطيع النظام تفسيرها.

اختبر هل يستطيع Sana Scan الإجابة بوضوح عن:

- ماذا حدث للشركة؟

- أين يتعطل النمو الآن؟

- لماذا؟

- ما الأدلة؟

- ما أهم ثلاثة اختناقات؟

- أين الإيراد غير المستغل؟

- ما الذي لا ينبغي الإنفاق عليه؟

- ما أول قرار؟

- ما خطة 30/60/90؟

- كيف نقيس نجاح التدخل؟

إذا احتجنا معرفة موجودة في رأس المؤسس ولا يستطيع النظام طلبها أو تسجيلها:

هذه فجوة حقيقية يجب إصلاحها.

# 16. QA Gate

لا تعتبر SANA v1.0 جاهزًا حتى يجتاز الاختبار التالي:

Input → Diagnosis → Decision → Execution → Measurement

اختبر:

- هل يمكن إدخال شركة جديدة؟

- هل الأسئلة مفهومة؟

- هل الأدلة مرتبطة بالاستنتاجات؟

- هل الدرجات قابلة للتفسير؟

- هل يستطيع النظام قول “لا توجد بيانات كافية”؟

- هل يميز الحقيقة عن الفرضية؟

- هل التشخيص مخصص للشركة؟

- هل الأولويات منطقية؟

- هل التوصيات قابلة للتنفيذ؟

- هل توجد Next Action؟

- هل الخطة قابلة للقياس؟

- هل التقرير مفهوم للإدارة؟

- هل يمكن بيع التنفيذ بعده؟

أي فشل في هذه السلسلة:

يُصلح قبل الإطلاق.

# 17. ممنوعات الأسبوع

لا تعمل على:

- Sana Deal OS.

- منصة الصفقات.

- مركز الزبير.

- Email Hub.

- إعادة بناء أثر مشرق.

- أنظمة استثمار جديدة.

- Sana Content OS إلا إذا احتجنا مادة البيع.

- SaaS جديد.

- Mobile App.

- أتمتة غير ضرورية.

- تصميم فاخر.

- Agents إضافيين.

- Benchmark Database.

- Gamification.

- Features مستقبلية.

وأي فكرة تظهر:

BACKLOG → SANA v1.1+

ثم عد مباشرة للمهمة.

# 18. خطة الأيام السبعة

## اليوم 1 — FREEZE

ثبّت:

- ICP.

- المشكلة.

- الوعد.

- Scope.

- Inputs.

- Outputs.

- طريقة التنفيذ.

- السعر.

- مدة التسليم.

- حدود v1.

- Definition of Done.

الناتج: SANA v1.0 Product Definition.

## اليوم 2 — SCAN

أكمل:

- المحاور.

- الأسئلة.

- KPIs.

- Evidence.

- Scoring.

- Confidence.

- قواعد التشخيص.

الناتج: Sana Scan v1.0.

## اليوم 3 — DECISION ENGINE

أكمل:

- Issues.

- Root Causes.

- Bottlenecks.

- Opportunities.

- Risks.

- Impact/Effort.

- Prioritization.

- Decisions.

- Do-Not-Do List.

الناتج: Decision Model v1.0.

## اليوم 4 — OUTPUTS

أنشئ:

- Executive Report.

- 90-Day Plan.

- Decision Register.

- KPI Tracker.

- Evidence Register.

- Results Session.

- Execution Offer.

الناتج: Client Delivery Pack v1.0.

## اليوم 5 — CRASH TEST

طبق كل شيء على فنجان عود.

لا تصلح النظام أثناء الاختبار إلا عند وجود Blocker.

سجل كل فشل.

الناتج: SANA v1 Test Report.

## اليوم 6 — FIX ONLY

أصلح فقط المشكلات التي ظهرت في الاختبار.

ممنوع إضافة Features لم يطلبها الاختبار.

ثم أعد الاختبار.

الناتج: Release Candidate.

## اليوم 7 — RELEASE & SELL

جمّد:

SANA v1.0

وأنشئ فقط ما يلزم للبيع:

- العرض.

- السعر.

- صفحة/ملف مختصر.

- Pitch 30 ثانية.

- نموذج طلب.

- طريقة بدء العميل.

- قائمة أول عملاء محتملين.

- رسالة الوصول.

- Call Script.

- Proposal Template.

ثم ابدأ البيع.

# 19. توزيع الجهد

خلال الأسبوع:

60% Product Build
20% Real Testing
20% Selling & Market Validation

إذا تعارض بناء Feature مع التحدث إلى عميل:

في الغالب اختر العميل.

# 20. قاعدة منع التشتت

عند ظهور أي فكرة جديدة اسأل:

هل عدم تنفيذها يمنع أول عميل من إكمال Sana Scan والحصول على قرار وخطة قابلة للتنفيذ؟

إذا:

نعم → نفذ الحد الأدنى منها.

إذا:

لا → Backlog فورًا.

لا تناقشها ولا توسعها.

# 21. Definition of Done

SANA v1.0 لا يعتبر مكتملًا لأن الكود انتهى.

يعتبر مكتملًا عندما نستطيع:

إدخال شركة حقيقية
→ تشخيصها
→ إثبات التشخيص
→ تحديد الأولويات
→ اتخاذ قرارات
→ بناء خطة 90 يومًا
→ تقديمها للإدارة
→ بيع الخطوة التالية.

والاختبار الأقوى:

هل سيدفع صاحب شركة مالًا مقابل النتيجة التي يحصل عليها؟

إذا كانت الإجابة غير واضحة، فالمنتج لم ينتهِ.

# 22. طريقة العمل معي

لا تسألني عن تفاصيل يمكن استنتاجها من وثائق سنع الحالية.

لا تعيد اختراع سنع.

لا توسع Scope.

لا تغير القرارات المعتمدة دون وجود تعارض حقيقي.

إذا وجدت:

- تكرارًا.

- تعارض رموز.

- Scoring غير مبرر.

- رقمًا مصطنعًا.

- Feature غير ضروري.

- ادعاء بلا دليل.

أوقفه وسجله.

عند نقص معلومة تمنع التنفيذ فعلًا، اطلب المعلومة المحددة فقط.

نفّذ كل يوم كمخرج قابل للاستخدام، وليس كنقاش نظري.

# 23. سجل القرارات

احتفظ طوال الأسبوع بأربعة سجلات فقط:

DECISIONS
ما الذي اعتمدناه ولماذا؟

EVIDENCE
ما الأدلة التي تدعم التشخيص؟

ISSUES
ما الذي فشل أثناء الاختبار؟

BACKLOG
ما الأفكار المؤجلة لـv1.1 وما بعدها؟

أي فكرة جديدة يجب أن تدخل واحدًا منها، لا أن تفتح مسار عمل خامسًا.

# 24. النتيجة النهائية المطلوبة في 3 سبتمبر 2026

أريد مجلدًا واحدًا باسم:

SANA-v1.0-RELEASE

يحتوي على:

- Product Definition.

- Sana Scan v1.0.

- Scoring Rules.

- Evidence & Confidence Rules.

- Diagnostic Logic.

- Opportunity/Priority Model.

- Executive Report Template.

- 90-Day Plan Template.

- KPI Tracker.

- Decision Register.

- Evidence Register.

- Results Session Guide.

- Execution Offer.

- فنجان عود Case Test.

- QA Report.

- Sales One-Pager.

- Pricing.

- Pitch.

- Client Intake.

- v1.1 Backlog.

لا أريد في نهاية الأسبوع تقريرًا يقول ماذا سنبني لاحقًا.

أريد:

منتجًا يمكن عرضه غدًا على شركة، أخذ بياناتها، تشخيصها، وتسليمها نتيجة تستحق أن تدفع مقابلها.

## الأمر الحاكم

FREEZE → BUILD → TEST → FIX → SELL.

وكل شيء آخر ينتظر.

SANA v1.0 — Deadline: 3 September 2026

سنع — وضوح يصنع النمو.

# 25. التحديث المعتمد — هندسة سنع بثلاث طبقات

القاعدة: سنع عميق من الداخل، بسيط من الخارج، وحاسم في الخطوة التالية. لا تظهر للمستخدم تفاصيل المحركات إلا عند الحاجة.

الطبقة الأولى — الوضوح للعميل: القضية الأهم الآن، لماذا هي مهمة، الدليل المختصر، الأثر المحتمل، والمهمة التالية.

الطبقة الثانية — مساحة العمل: الحقائق والأدلة والفرضيات وKPIs والاختناقات والفرص والقرارات وخطة 30/60/90.

الطبقة الثالثة — عقل سنع والإدارة: الأسئلة والأوزان وقواعد التشخيص والثقة والمقارنات والتعديل اليدوي وQA. هذه الطبقة داخلية.

# 26. معيار الصفحة الأولى وتجربة الدخول

يفهم صاحب الشركة خلال 5 ثوانٍ: ما سنع؟ ماذا سيكتشف؟ وما الإجراء الأول؟

العنوان المعتمد: اعرف أين يتعطل نمو شركتك، وما القرار الذي يستحق التنفيذ أولًا.

الوصف: يحلل سنع وضع شركتك بالأدلة، يكشف الاختناق الأهم، ويحوّله إلى قرار وخطة قابلة للقياس.

زر رئيسي واحد: ابدأ تشخيص شركتك. رابط ثانوي فقط: لدي حساب.

لا تظهر المحركات أو الرموز أو المحاور أو تفاصيل الذكاء الاصطناعي في الشاشة الأولى.

# 27. خطة النمو والإثبات التجاري

الأسبوع 1 — إغلاق Sana Scan ومخرجاته، اختبار فنجان عود، إصلاح العوائق، وتجهيز البيع.

أول 30 يومًا — بيع حالتين مدفوعتين على الأقل، توثيق وقت التنفيذ والتكلفة والاعتراضات والنتائج.

31–60 يومًا — تحويل الخطوات المتكررة إلى قوالب وSOPs، وتحسين التسليم دون توسيع المنتج.

61–90 يومًا — إطلاق Sana 90 للحالات المناسبة، وبناء الرقمنة فقط للأجزاء التي أثبتت تكرارها.

# 28. مؤشرات النجاح والنمو

وضوح العرض خلال 30 ثانية.

زمن الوصول لأول فهم أقل من 10 دقائق.

7 من 10 شركات ترى أن التشخيص يصف وضعها بدقة.

5 من 10 تنفذ المهمة الأولى، و4 من 10 تعود خلال 7 أيام.

حالتان Sana Scan مدفوعتان على الأقل بسعر 8,000–12,000 ريال.

هامش إجمالي مستهدف لا يقل عن 60% بعد قياس وقت التنفيذ الفعلي.

نسبة التحول من Scan إلى برنامج تنفيذ تقاس دون افتراض مسبق.

كل نتيجة متحققة مرتبطة بخط أساس ودليل وتاريخ تحقق.

# 29. بوابة منع التعقيد

هل يحتاج العميل هذه المعلومة لاتخاذ القرار الحالي؟ إن لم يحتجها تُخفى في طبقة أعمق.

هل الميزة تمنع أول عميل من إكمال Scan؟ إن لم تمنع، تدخل Backlog.

هل يمكن تفسير الدرجة من السؤال والدليل والوزن؟ إن لم يمكن، لا تُعرض.

هل أنتجت التوصية Owner + Action + Deadline + KPI؟ إن لم تنتج، فهي رأي وليست قرارًا.

هل ظهر أثر فعلي؟ إن لم يظهر، يبقى تقديرًا ولا يدخل دفتر القيمة.